SCI-27-2012

Comunicación de acuerdo

| Para: | MAE. Marcel Hernández, Rector a.i. Lic. Walter Sequeira, Vicerrector de Administración ai. Ing. Hugo Navarro, Presidente Junta Directiva FUNDATEC MAE. Damaris Cordero, Directora Ejecutiva FUNDATEC Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería |
| --- | --- |
| De: | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| Fecha: | 26 de enero del 2012 |
| Asunto: | Sesión Ordinaria No. 2748, Artículo 9, del 26 de enero del 2012. Solicitud presentada por la Fundación Tecnológica para aprobar una partida presupuestaria de ¢45.000,000,00 del Fondo de Apoyo a Proyectos, con el fin de ampliar la remodelación del edificio CETT de Zapote . |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

- La Secretaría del Consejo Institucional, con fecha 20 de enero del 2012, recibe Nota FundaTEC-013-2012, suscrita por la MAE.  Damaris Cordero, Directora Ejecutiva, Fundación Tecnológica, dirigida al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente, Consejo Institucional, mediante la cual solicita la colaboración del Consejo Institucional para la aprobación de una partida presupuestaria por un monto de ¢45.000,000,00 del Fondo de Apoyo a Proyectos (FAP), con el fin de agilizar la remodelación del edificio CETT de Zapote; adjunta el acuerdo tomado por la Junta Administrativa, y que dice:

- “El Consejo Institucional del ITCR aprobó en Sesión Ordinaria No. 2609, Artículo 9, del 28 de mayo del 2009 el Reglamento para la Utilización de los Recursos Depositados en el “Fondo de Apoyo a Proyectos (FAP)”.

- El artículo 2  de este reglamento establece en el alcance, inciso “d: Pago de imprevistos propios de la operación de la Unidad Administrativa de la FUNDATEC, autorizados por el Consejo Institucional.”

- Que el Fondo de Apoyo a Proyectos acumula al 31 de diciembre del  2011 la suma de C138.661.328, que ha generado opiniones de la Contraloría sobre el poco uso que se hace de un fondo en aumento, lo que podría generar que en una eventual revisión de la Contraloría, gire la instrucción de depositárselo al TEC, con lo que el uso del dinero tendría que esperar los intervalos de tiempo que esto implica.

- El pasado 19 de diciembre el TEC inició un proyecto de remodelación y modernización del edificio Cett en Zapote de su propiedad con un presupuesto de C200.000.000, el cual consiste en construcción de obras para cumplir con la ley 7600, demolición de paredes internas y redistribución para mejor uso del espacio, cambio del sistema electromecánico, escaleras de emergencia, y ducto de ascensor, ampliación y remodelación de servicios sanitarios en todo el edificio.

- Que debido a imprevistos normales en una obra, entre los días 16 a 18 de enero del presente, los encargados de la obra han determinado la necesidad de cambiar el techo por su mal estado. Además, dentro de las obras contempladas no estaba incluida  la construcción de la pared de la soda (hasta ahora sustituida por un toldo), el cambio de butacas y alfombra y remodelación total del auditorio por no disponer con los recursos económicos suficientes.

- Que el costo total estimado de estas obras adicionales para completar la remodelación total del edificio asciende a un monto aproximado al C45.000.000.

- Una de las alternativas más viables para financiar este faltante de recursos es hacer uso del Fondo de apoyo a la vinculación, ya que estamos en presencia de un imprevisto que puede afectar a los usuarios que utilizan el inmueble si no se concluye con la totalidad de los trabajos de remodelación requeridos.

- Que por este semestre, los programas que se impartían en Cett Zapote han tenido que alquilar instalaciones a terceros, lo cual ha llevado a incrementar de manera importante los costos de operación.

SE RESUELVE:

- Elevar al Consejo Institucional solicitud de autorización para usar en la remodelación del edificio de Zapote –CeTT-, un monto total de C45.000.000 (Cuarenta y cinco millones de colones netos) del Fondo de apoyo a Proyectos, FAP, que administra la Fundatec.

- De recibirse autorización de uso de los recursos, FUNDATEC cumplirá con todos los procedimientos aprobados para compras e inversiones.

- La Dirección Ejecutiva presentará un informe mensual a la Junta Administrativa de FUNDATEC de los desembolsos y el avance la obra.”

- El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No 2710, Artículo 12, del 28 de abril del 2011, aprobó el Presupuesto Ext. No 01-2011 y modificación al Plan Anual Operativo 2011, dentro del cual se incluyeron fondos para el proyecto de modernización del edificio denominado CETT en Zapote.

- Con facultad en el artículo 2, inciso d) del Reglamento para la utilización de los recursos depositados en el Fondo de Apoyo a Proyectos (FAP),  que textualmente indica: “Pago de imprevistos propios de la operación de la Unidad Administrativa de la FUNDATEC, autorizados por el Consejo Institucional”, el Consejo Institucional puede autorizar el uso de dichos fondos.

- La Ejecución de las obras de modernización ha generado una serie de inconvenientes en los programas que desarrollan las Escuelas y Departamentos de la Institución en dichas instalaciones, obligando inclusive al pago de alquileres de otros locales para atender las necesidades de los mismos.  Los programas han asumido esta situación en aras de lograr una mejora del CETT.

- A raíz de de los imprevistos surgidos durante el desarrollo de las obras se hace necesario hacer una inversión adicional que evite nuevamente la interrupción de los programas.

- Mediante oficio AL-169-2011, con fecha 26 de abril del 2011, suscrito por el Lic. Carlos Segnini, Director de la Asesoría Legal, en el cual en atención a la solicitud de criterio relacionado con un posible traslado de fondos del ITCR a la FUNDATEC para llevar a cabo obras de mejoras y mantenimiento del edificio denominado CETT Zapote,  en su POR TANTO,  dice:

…

“Por todo lo anterior esta oficina jurídica considera que la realización de las obras requeridas en el denominado edificio CETT Zapote, por parte de la Institución y con cargo a su presupuesto se encuentra dentro de la más amplia y requerida legalidad como bien público propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica.”

- La Comisión de Vinculación Externa Remunerada, analiza la propuesta en la Reunión No.  055-2012, del 23 de enero del 2012, y dispone elevar al pleno la propuesta para lo correspondiente.

ACUERDA:

  - Autorizar el uso de ¢45.000,000,00 (Cuarenta y cinco millones de colones netos), del Fondo de Apoyo a Proyectos (FAP), para ser usados en imprevistos surgidos durante la remodelación del Edificio del Centro de Extensión de Transferencia Tecnológica del ITCR, CETT Zapote, que administra la Fundación Tecnológica .

  - Solicitar a la Dirección Ejecutiva presentar copia del informe mensual que debe entregar a la Junta Administrativa de FUNDATEC de los desembolsos y el avance de la obra, al Consejo Institucional.

  - Comunicar. ACUERDO FIRME.

BSS/vvl

| ci. Secretaría del Consejo Institucional Vic. Docencia VIESA VIE Dirección Centro Académico Dirección Sede Regional San Carlos | Auditoría Interna Oficina de Comunicación y Mercadeo Oficina de Asesoría Legal FEITEC Centro de Archivo y Comunicaciones |
| --- | --- |